Leverandørens løsningsspesifikasjon med priser

| Nr | Aktivitet | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tilbud inkludert alle kostnader ekskl. mva |  |
|  | Merverdiavgift 25 % |  |
|  | Kontraktssum inkl. mva |  |
| 2 | Timepriser ekskl. mva |  |
| 3 | Antall dagsverk fordelt på personell i prosjektet | Stilling / kompetanseområde |
|  | Antall dagsverk Personell - . - . - . | Stilling/kompetanse |
|  | Aktivitet | Beskrivelse |
| 4 | Innfallsport med stier og oppholdsareal, portal og historisk element - Steinheller fra p-plass fram til portal med pukkfundament jf. prinsippskisse (unngå at biler parkerer foran portal), oppsett av portal i samarbeid med ekstern håndtverker - Adkomststi med god tilgjengelighet, ca. 1.2 m bredde tilpasset terreng (1:15) fra p-plass til oppholdsareal - Fundamentering og oppsetting av 7 informasjonstavler og 2 opplysningsskilt jf. situasjonsplan - Opparbeiding av oppholdsareal med skiferdekke, grusdekke, fundament for «spillgubbe» - historisk element, oppsett av spillgubbe i samarbeid med ekstern håndtverker - Bevare trær og vegetasjon som vist i situasjonsplan, revegetere kanter/anleggsområde med stedegen torv med røtter fortløpende mtp. landskap. - Opparbeide tursti fra oppholdsareal mot Børdalsvegen, bruke sidesteiner og lage spalter med lokal stein i de brattere partiene av turstien, bærelag av pukk og topplag av subbus, unngå erosjon jf. prinsipper i Stiskulen - Steinheller over grøft mot Børdalsvegen Se også rapport og vedlegg med nærmere beskrivelse av arbeidsoppgaver. Robusthet mot erosjon, naturvennlig tilrettelegging (bevare trær/revegetere med torv/begrense inngrep) og tilgjengelighet for ulike brukergrupper ned til oppholdsarealet fra p-plassen på Vekta, er viktig for oppdragsgiver (underlag/stigningsforhold/bredde på tursti/sikre kanter/unngå nivåforskjeller) |  |